核銷情境視覺化資料庫

後續優化規劃報告

(本報告僅含「尚未執行」之建議與分析,已落地項目不另列載)

| 報告編製日期 | 2026-05-01 |
| --- | --- |
| 編製階段 | P0/P1/P2/P4 已執行;P3、P5、4 項暫緩執行項以本報告留底 |
| 適用對象 | 經費支用 / 採購核銷承辦人員 / 主辦會計 / 機關首長 |
| 建議下一步行動 | 依本報告第四章「結論與下一步建議」逐項討論排程 |

# 摘要 — 為何需要這份報告

情境視覺化資料庫於 2026-04-30 完成全面體檢,共識別 26 項待改善項目,經 2026-05-01 一輪整併與決策後分為三類:

| 類別 | 處理方式 | 本報告是否載明 |
| --- | --- | --- |
| P0 / P1 / P2 / P4 等 22 項已執行項目 | 已於 2026-05-01 完成程式碼與資料修改 | ❌ 不載(避免報告過載,改寫於 CLAUDE.md §0) |
| P3 新增母題(酬勞費) + P5 後續母題擴充 | 暫不執行,留下次規劃週期 | ✅ 完整建議(本報告第一章) |
| 4 項使用者已決議暫不執行的優化 | 暫緩,但保留供未來重啟 | ✅ 留底說明(第二章) |
| 整體核銷邏輯優化方向 | 屬概念性指引,非單次工作 | ✅ 留底說明(第三章) |

本報告聚焦「未做什麼、什麼時候做、為何這樣排序」,讓使用者能在下一次規劃會議直接挑出哪幾項要動手。

# 第一章 後續母題擴充建議

現況:資料庫包含 3 個母題(國內旅費 / 國外旅費 / 支出憑證與結報),共 520 條法源節點與 73 張情境卡。本章評估下一個應補的母題,並列出後續 4-5 個母題的優先順序。

## 1.1 主推 — 講座鐘點費 / 出席費 / 稿費(酬勞費)

### 1.1.1 推薦理由(綜分 19 / 20)

| 評估維度 | 得分 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 日常使用頻次 | 5 / 5 | 每場研討會、評選會、會議都涉及。中央機關每月平均 5-15 件,大型機關上百件 |
| 資料量可控 | 4 / 5 | 預估約 1 條核心要點 + 1-2 張支給表 + 30-50 條解釋函令 + 20-30 個 Q&A,共 60-100 個節點 |
| 與既有母題不重疊 | 5 / 5 | 目前 117 張情境卡中 grep「鐘點費 / 出席費 / 稿費 / 出席」全部 0 命中,完全空白 |
| 業務痛點明顯 | 5 / 5 | 扣繳憑單、二代健保補充保費、公務員兼職限制、印領清冊等,違反任一項會被審計或國稅局退件 |
| 綜合 | 19 / 20 | 強烈推薦立即啟動 |

### 1.1.2 必收法源清單(供 00_source 補充)

下列法規應全數蒐集為 PDF / DOCX 並放入 00_source/06_酬勞費/ 子目錄(依機關分):

- 中央政府各機關學校員工待遇授權法及其施行細則

- 中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點(行政院 64 年訂定,迭次修正)— 核心法規 A 類

- 講座鐘點費支給表(行政院主計總處公布,內聘 / 外聘費率不同)— 支出標準 B 類

- 軍公教人員兼職費及講座鐘點費支給規定 — 核心法規 A 類

- 各類出席費(諮詢委員、評選委員、評審委員、訴願審議委員)個別函令 — 解釋函令 C 類

- 所得稅法 §88(扣繳義務人)/ 全民健保法 §31(二代健保補充保費連動規定)

- 主計總處解釋函令(印領清冊格式、領據形式、勞報單適用範圍)

- 各機關內規(常見:聘請校外講座支給辦法、本機關業務評選委員出席費標準等)— 視情況收

### 1.1.3 預期情境卡分布(18-25 張)

依支出類別分組,可作為新增母題後 EXPENSE_LAYER 設定的種子:

| 支出類別 | 預期張數 | 情境卡示例 |
| --- | --- | --- |
| 鐘點費類 | 6-8 張 | 內聘鐘點費上限 / 外聘鐘點費上限 / 教師兼任鐘點費 / 連續授課時數計算 / 現場助教 vs 講師 / 跨機關支援講座 |
| 出席費類 | 5-7 張 | 各類委員會出席費上限 / 諮詢費 vs 出席費差異 / 評選委員迴避情形 / 公務員兼任委員不另支領 |
| 稿費類 | 3-4 張 | 稿費單字標準(每字單價)/ 翻譯稿費 / 委託撰稿契約 vs 稿費 |
| 扣繳與二代健保 | 4-5 張 | 5% / 10% 扣繳判斷 / 單筆 ≥ 20,000 元二代健保 2.11% / 執行業務所得 vs 薪資所得 / 印領清冊 vs 勞報單 |
| 特殊情境 | 2-3 張 | 兼職禁止與例外 / 退休人員可否支領 / 學生兼任助教鐘點 |
| 合計 | 18-25 張 | 其中至少 5-8 張需設計完整 flow 條件問答 |

### 1.1.4 預期解掉哪些既有缺口

酬勞費母題上線後,可一併解掉本月體檢中以下 3 個缺位:

- 體檢報告 §5 第 11 項「學者專家出席費 / 講座鐘點費上限」

- 體檢報告 §5 第 13 項「薪資 / 酬勞所得扣繳 5% / 10% 規則」

- 體檢報告 §5 第 12 項「二代健保補充保費代扣」(單筆執行業務所得 ≥ 20,000 要扣 2.11%)

同時情境卡 meeting-meals 從「便當茶水 + 出席費」混雜中,把出席費獨立出去後內容更聚焦。

### 1.1.5 工作量預估(4-6 週)

| 階段 | 週數 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 階段 1:資料蒐集 | 1-2 週 | PDF / DOCX 蒐集到 00_source/06_酬勞費/;_compute_skip_list.py 處理重複 / 雜訊;_manifest.csv 補設定 |
| 階段 2:抽取與初校 | 1-2 週 | 01_extract.py + 02_parse.py 跑出 02_markdown 草稿;_batch_autoreview.py + _redact_pii.py 自動初校;PARENT_KEYWORDS 加識別字串 |
| 階段 3:情境設計 | 1 週 | 規劃 18-25 張情境卡;設計 5-8 張完整 flow;EXPENSE_LAYER 補新母題支出類別表;_normalize_tags.py 補關鍵字 |
| 階段 4:試算 widget 擴充 | 0.5-1 週 | 講座鐘點費試算(內 / 外聘 + 時數);出席費試算(本機關 / 外聘 + 是否兼任公職);二代健保補充保費試算 |
| 總計 | 4-6 週 | 可由一個 session 完整完成,或拆成 2 個 milestone 分別交付 |

## 1.2 後續母題優先順序(P5)

酬勞費完成後,建議依下列順序逐步擴充。每一個母題啟動前,可重複本報告第 1.1 節的 4 維度評分,確認當下優先級仍與本表一致。

| 順位 | 母題候選 | 綜分 | 為何排這個順序 | 工作量估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | (本期推薦) 講座鐘點費 / 出席費 / 稿費 | 19 | 頻次最高、痛點最明確、空白最大 | 4-6 週 |
| #2 | 共通性費用(便當 / 茶水 / 印刷 / 會議費) | 18 | 主計總處每年公布基準表,廣泛適用,資料量最小 | 2-3 週 |
| #3 | 加班費 / 不休假加班 | 17 | 各機關高頻,但人事業務性質為主 | 3-4 週 |
| #4 | 公務車輛使用 / 油料費 | 15 | 中型機關以上才高頻 | 2-3 週 |
| #5 | 教育部 / 國科會專章 | 12 | 範圍特定機關才用,等使用者反饋有需求再做 | 依範圍 2-6 週 |
| #6 | 政府採購法深化(招標端) | 12 | 與既有支出憑證結報互補,聚焦招標流程 | 4-6 週 |

### 1.2.1 各候選母題簡述

#2 共通性費用(便當/茶水/印刷/會議費) — 依據《中央政府各機關共通性費用編列基準表》(主計總處每年公布)。涵蓋便當 80 元上限、茶水 50 元 / 人、會議室租金、印刷品單價、廉政講習費等。資料量小但覆蓋廣,可解掉現有 meeting-meals 卡片下「便當與茶水混合」的情況。

#3 加班費 / 不休假加班 — 依據《公務人員加班費支給要點》。涵蓋平日加班、假日加班、國定假日加班三類費率,以及不休假加班費(年資、上限)。屬人事業務性質,但與經費核銷高度連動,審計常糾正。

#4 公務車輛使用 / 油料費 — 依據《機關員工申請使用機關公務車輛要點》與油料費編列規範。涵蓋公務車派遣、油料卡管理、私人借用、肇事報告等。中型機關以上才會頻繁出現核銷需求。

#5 教育部 / 國科會專章 — 教育部主管學校適用之派員出國研究進修補助、留學獎學金等;國科會研究計畫科研採購補助、研究助理薪資等。範圍特定,等接到該類使用者反饋再啟動。

#6 政府採購法深化(招標端) — 目前支出憑證與結報母題已涵蓋採購結報端(發票、驗收、保證金退還)。深化方向是招標前期:招標公告、押標金、最有利標、評選委員會、保證金沒收、爭議處理。與第 #1 推薦的酬勞費「評選委員出席費」可互補,但獨立成母題會比較完整。

# 第二章 已決議暫不執行項(供未來重啟參考)

以下 4 項在 2026-05-01 規劃會議中,使用者明確表示「暫不執行」。本章保留分析摘要與重啟前提,作為未來判斷是否補做的依據。

## 2.1 mobile-tabbar 補回「🏠 首頁」 4 tab

| 現況 | mobile-tabbar 只有 3 tab(情境 / 條文庫 / 試算)。Landing 頁需點 brand「核銷 Let's go!」回去 |
| --- | --- |
| 原規劃做法 | 在 mobile-tabbar 加「🏠 首頁」變 4 tab,與桌面 topnav 對齊 |
| 暫不執行原因 | 使用者考量行動版每多一個 tab,觸控目標就更小;3 tab 已足以覆蓋核心動線。Landing 頁不算頻繁回訪。 |
| 重啟前提 | 若日後使用者在 Landing 頁加入「我的常用情境」「最近查看」等持續性內容,會頻繁回訪時,再加回 4 tab |
| 預估工作量 | 極小(< 30 分鐘) — 在 mobile-tabbar HTML 加一個 tab + switchView('landing') 綁定 + CSS 寬度調整 |

## 2.2 「📋 複製附件清單」一鍵按鈕

| 現況 | 情境卡 attachments 為文字清單,使用者要通知申請人時只能逐項複製 |
| --- | --- |
| 原規劃做法 | 在 scope-banner 與情境卡上加「📋 複製附件清單」按鈕,navigator.clipboard.writeText() 一鍵複製 |
| 暫不執行原因 | 屬於體驗優化非阻塞功能;目前使用者用瀏覽器原生「選取 → Ctrl+C」即可,優先級可後延 |
| 重啟前提 | Cloudflare Web Analytics 顯示 attachments 區塊高頻訪問 + 使用者反饋「常複製」;或下次 P1 內容戰追加時納入 |
| 預估工作量 | 小(1-2 小時) — 加按鈕 + clipboard API + 視覺回饋(複製成功 toast);需注意 iOS Safari 對 clipboard 限制 |

## 2.3 「🖨 列印 / 匯出 PDF」核銷 SOP

| 現況 | 情境視圖無列印樣式,業務想將 attachments 列印給新進承辦只能截圖 |
| --- | --- |
| 原規劃做法 | 加 @media print CSS + 「📄 列印此情境核銷單」按鈕,優化版面為單頁,隱藏導覽 chrome |
| 暫不執行原因 | 屬於體驗優化非阻塞功能;使用者目前未提出此需求,且若加入需考慮 PDF 樣板設計、機關 logo / 制式表頭等細節 |
| 重啟前提 | 機關 SOP 文件需求出現,或 Cloudflare 數據顯示「列印」事件高頻 |
| 預估工作量 | 中(0.5-1 週) — @media print CSS + 樣板設計 + 測試多種紙張尺寸 + 各情境分組是否要分頁 |

## 2.4 「⭐ 我的常用情境」localStorage 收藏功能

| 現況 | 業務人員月底結報通常一次處理 5-15 件,每次都要從頭瀏覽情境卡 |
| --- | --- |
| 原規劃做法 | 情境卡右上角加 ⭐ 收藏按鈕,localStorage 記住前 5-8 張;情境視圖頂部 pin 顯示;延伸「我這月要報的清單」可整批列印 |
| 暫不執行原因 | 屬於體驗優化非阻塞功能;且 localStorage 跨裝置不同步,單機收藏對行動辦公使用者助益有限 |
| 重啟前提 | (a) Cloudflare 顯示同一使用者重複訪問固定情境;(b) 或日後加入帳號系統可同步收藏時(目前純靜態 GitHub Pages 不支援) |
| 預估工作量 | 中(1 週) — localStorage state + 收藏按鈕 + 情境視圖頂部 pinned 區 + 「批次清單」進階功能 |

此 4 項共同特徵:皆屬「體驗優化」性質,非阻塞核心使用流程。建議在 Cloudflare Web Analytics 累積 3-6 個月使用者數據後,依實際訪問路徑與重複動作熱點,重新評估是否啟動。

# 第三章 整體核銷邏輯優化方向

本章不是單次工作,而是長期指引。當未來新增母題、設計新功能、整併情境時,應回頭檢視本章的 4 個原則,確保整體一致性。

## 3.1 三層資訊架構(從導覽到結論)

情境視圖目前已部分採用此結構,未來新增母題或情境時應遵循同樣的三層遞進:

| 層級 | 內容 | 使用者問題 | 現況落地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一層 Landing | 類型選擇:出差 / 採購 / 酬勞 / 補助 / 憑證 / 雜項 | 「我這個案件大致是什麼類別?」 | ✅ 已落地三入口卡(情境 / 條文庫 / 試算) |
| 第二層 情境樹根 | 條件問答(flow):當日 / 跨夜?自駕 / 大眾運輸? | 「我這個案件的細節屬於哪個分支?」 | 🚧 部分落地 6 個 root flow + 子情境連結;尚需擴充至 ~30 |
| 第三層 情境葉 | 結論 + 附件 + 紅線 + 計算範例 + 簽呈樣張 | 「我具體要附什麼、上限多少、可能踩哪些紅線、簽呈怎麼寫?」 | 🚧 schema 已就緒(caveats / example / template),內容已加 7 張卡 + 4 flow,後續需逐張擴充 |

關鍵原則:「使用者每答一題,UI 應漸進揭露下一個問題或結論」,而非一次給完所有資訊。這也是 mobile bottom sheet 比 centered modal 更適合 flow modal 的根本理由。

## 3.2 快速 / 引導 / 深入三模式切換

不同使用者目的不同,目前介面預設「引導模式」(完整資訊一次呈現),未來可加模式切換滿足兩極需求:

| 模式 | 適用使用者 | 目的 | UI 表現 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🚀 快速應答 | 資深承辦 | 確認金額上限 / 憑證項目 | 輸入關鍵字 → 直接顯示金額表 + 紅線(不顯示完整 attachments / template) |
| 🧭 引導(預設) | 一般承辦 | 完整核銷指引 | 目前架構:走完整 flow → 看法源 → 看範例(已實作) |
| 📚 深入學習 | 新進承辦 / 主辦會計 | 學習法規邏輯 | 完整 flow + 法源全文 + 抽屜可看 MD + 跨情境關聯(同類其他) |

實作建議:情境視圖頂部加「🚀 快速 / 🧭 引導 / 📚 深入」三 chip,localStorage 記住偏好。本項目前未啟動,屬於 P5 級別優化。

## 3.3 案件流程化

業務人員月底結報通常一次處理 5-15 件,目前每個情境都從頭點繁瑣。本方向涉及第二章 §2.4 的「我的常用情境」+「我這月要報的清單」收藏功能,但該項已暫緩。

替代低成本做法:在情境卡上加「📋 加入清單」按鈕,並在 footer 顯示懸浮 toolbar「目前清單 N 件」+「📤 匯出全部附件清單」。LocalStorage 即可,無需後端。但同樣屬於體驗優化非阻塞,啟動時機建議與第二章 §2.2 / §2.4 一併啟動。

## 3.4 紅線防呆優先(本期已落地的指導原則)

審計退件 / 國稅局糾正最常見原因:

- 應扣繳未扣繳(5% / 10% / 二代健保 2.11%)

- 超過支給標準上限(雜費 400 / 鐘點費上限 / 計程車費)

- 應檢未檢憑證(印領清冊 / 出席證明 / 退保證明)

- 公務車輛 / 計程車混報

- 跨年度結報違反會計年度

本期已導入 caveats 結構化欄位 + 紅色 banner 渲染,把這些「不該報但常被報」的紅線直接視覺化呈現在情境頂部。未來新增情境卡時,應主動填寫 caveats 欄位至少 1-3 條,且新母題的所有核心法規卡都應檢查。

延伸方向(尚未啟動):當使用者填寫情境表單時,系統可自動比對 caveats 規則並提示「此案件可能踩到 X 紅線」,類似於即時靜態檢查。但需先有「使用者填表單」這個介面(目前還是純查閱型),屬於下一個 major iteration 才會出現的功能。

# 第四章 結論與下一步建議

## 4.1 本期(2026-05-01)成果定位

本期完成 P0 / P1 / P2 / P4 共 22 項落地,情境視覺化資料庫已從「可用 v1」進入「結構化 v2」階段:schema 擴充就緒、6 個情境樹結構建立、紅線 / 範例 / 簽呈樣張的內容容器到位。

但內容深度仍是進行式 — 目前僅 7 張卡 + 4 flow 補完 caveats / example / template;其餘 67 張卡仍待逐步增補。建議將「補內容」視為持續性 ongoing 工作,而非單次衝刺。

## 4.2 建議下一步(供決策參考)

下列三條路線供使用者擇一啟動,各有不同節奏與資源需求:

### 路線 A:啟動酬勞費母題(本報告強烈推薦)

- 時程:4-6 週

- 立即效益:解開現有最大空白,業務量最高的酬勞核銷正式上線

- 配套:同步擴充試算 widget(鐘點費 / 出席費 / 二代健保)

- 風險:資料蒐集階段須密集查找最新公告(尤其支給表費率變動);法源 PDF 部分需 OCR

### 路線 B:深化現有情境內容(向下扎根)

- 時程:2-3 週(分批)

- 立即效益:現有 67 張未補卡片逐步補 caveats / example / template,使用者每次回訪都能看到新增內容

- 配套:可結合 P5-22(LLM 16 batch subagent 模式)半自動化

- 風險:需要對每張卡片的法規條款有一定理解,LLM 自動化不能完全取代人工校對

### 路線 C:擴 flow 從 7 → 30(條件問答工程)

- 時程:3-4 週

- 立即效益:現有 73 張卡片中,還有 ~25 張適合做 flow 但尚未做;補完後 flow 覆蓋率從 6% → 40%+

- 配套:可結合路線 B 同步進行(設計 flow 時同時補 caveats / example)

- 風險:flow 設計需保證「不退化」(避免如 taxi 假分支),需先列規格再做

## 4.3 三路線比較

| 維度 | 路線 A 酬勞費 | 路線 B 深化內容 | 路線 C 擴 flow |
| --- | --- | --- | --- |
| 時程 | 4-6 週 | 2-3 週(可分批) | 3-4 週 |
| 立即影響面 | ★★★★★ 開新母題 | ★★★ 既有強化 | ★★★★ 既有強化 |
| 可逐步分批 | ✗(較完整週期) | ✓✓(最易分批) | ✓(可批做) |
| 可與其他路線並行 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ |
| 技術風險 | 中(資料蒐集) | 低 | 中(設計嚴謹度) |
| 業務同仁有感程度 | ★★★★★(全新功能) | ★★★(漸進式) | ★★★★(交互式) |

綜合建議:若資源允許 1 條,優先路線 A;若資源允許 2 條並行,A + B 組合最佳(B 由 LLM 半自動補,A 由人工蒐集 + 校對)。

## 4.4 持續觀測指標

建議啟動下一輪規劃前,先檢視 Cloudflare Web Analytics 累積數據(本網站已掛 token,2026-04-27 起記錄):

- PV / UV 趨勢(估算實際使用者數,評估投入產出比)

- 熱門頁面(若 scenarios 頁停留時間 > library,代表情境設計成功;反之需強化)

- Referrer(若有大量來自特定機關內網,代表已被當作機關 SOP 工具)

- 行動裝置 vs 桌面比例(若行動 > 50%,P4-27 bottom sheet 投入價值高)

資料累積 3-6 個月後,可重新檢視第二章 4 項暫緩優化,依實際使用模式決定是否啟動。

— 報告結束 —