政府支出法規知識庫

管線全流程優化分析報告

版本：2026-05-02

分析範圍：前段管線 / LLM 模型分配 / 資料夾結構 / 品質檢查點

用途：內部規劃參考，非公開文件

# 一、現況精準盤點

## 1.1　管線骨架已完整，LLM 階段腳本缺位

_pipeline_config.py 設計了 P0→P5 五層架構，模型分配邏輯清晰。但實際腳本存在率只有約 55%，以下為各 Stage 盤點：

| Stage | 設定的腳本 | 實際存在 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| extract | 01_extract.py | ✅ |  |
| parse | 02_parse.py | ✅ |  |
| redact | _redact_pii.py | ✅ |  |
| dedup | _dedup_audit.py | ❌ 缺 | 重複/條次缺號偵測（規則式） |
| source_audit | _source_audit_build_batches.py | ❌ 缺 | 現有 _source_audit.py 為非批次版 |
| cross_topic | _cross_topic_build_batches.py | ❌ 缺 | 跨母題歸屬驗證（Opus） |
| llm_review_A/BCD | _llm_review_*.py | ✅ |  |
| retitle | _retitle_build_batches.py | ✅ |  |
| resummary | _resummary_build_batches.py | ✅ |  |
| caveats_gen | _caveats_gen_build_batches.py | ❌ 缺 | Caveats 紅線自動生成（Sonnet） |
| flow_gen | _flow_gen_build_batches.py | ❌ 缺 | Decision tree 生成（Sonnet） |
| legal_ref_check | _audit_scenario_sources.py | ✅ | CI 已接，Opus 模型 |
| neutrality_audit | _audit_neutrality.py | ✅ | 規則式，無 LLM |
| build_index | 03_build_index.py | ✅ | CI 已接 |
| validate | 04_validate.py | ✅ | CI 已接 |
| sync_version | _sync_data_version.py | ✅ | CI 已接 |

結論：管線的 P3 LLM 精煉層新增部分（caveats_gen、flow_gen）和 P2 跨母題分類尚未建腳本。P4 品質把關層已完整。

## 1.2　CI/CD 範圍侷限在後段，前段完全人工

「丟進 source 就自動更新網頁」的實際缺口：00_source → 02_markdown 的前段沒有任何自動觸發機制，CI 只從 02_markdown/ push 後接力。

人工階段（需手動執行）：

- drop file to 00_source/

- python 01_extract.py

- python 02_parse.py

- python _redact_pii.py

- 各 LLM 精煉 stage（需 Claude Code 子代理）

- git add 02_markdown/ + commit + push

CI 自動接手（push 後自動執行）：

- build merged scenarios_manual.json

- 04_validate.py → MD schema 驗證

- _validate_scenarios_schema.py → JSON Schema 驗證

- _link_check.py → 連結驗證

- 03_build_index.py → 重建索引

- _audit_scenario_sources.py → 法源驗證

- _sync_data_version.py → 版本同步

- 自動 commit 回 main → GitHub Pages 部署

## 1.3　情境卡兩個編輯點造成混淆（高風險陷阱）

目前存在兩個可能的編輯點：

- 04_web/data/scenarios/*.json（來源拆檔）

- 04_web/data/scenarios_manual.json（CI 合併產出物）

問題：scenarios_manual.json 檔頭的備註寫「新增情境直接編輯本檔」，但 CI 是從 scenarios/*.json 合併，兩者矛盾。

後果：若直接改 scenarios_manual.json，下次 CI 跑 _build_scenarios_manual.py --apply 會蓋掉手改，造成資料遺失。

# 二、管線斷點分析

## 斷點 B1：00_source → 02_markdown 無觸發

現狀：檔案丟進 00_source 後，需人工依序執行 extract → parse → redact → LLM stages，每步都要手動。

根本原因：這段流程有分支決策（新母題 vs 既有母題、OCR vs 文字 PDF）和 LLM 子代理呼叫，不適合純 CI 自動跑。

建議：用 _pipeline.py --stages ingest 單指令入口取代多步驟記憶：

python 05_scripts/_pipeline.py --stages ingest --parent 國內旅費

# 系統自動跑 extract → parse → redact → dedup → source_audit(Haiku) → cross_topic(Sonnet/Opus)

## 斷點 B2：LLM 階段需手動啟動 Claude Code 子代理

現狀：_pipeline.py 的 LLM stage 只能「輸出任務佇列」給 Claude Code，由人工啟動子代理。

評估：設計本身合理—LLM 子代理需在 Claude Code session 內執行，不能從 CI runner 呼叫（訂閱限制）。但需要明確的「恢復點」機制。

建議：_pipeline.py 加 --resume 旗標，偵測 proposals_dir/outputs/ 內已完成的 batch，自動跳過，只跑未完成的。

## 斷點 B3：新增節點後情境卡無自動影響評估

現狀：新增一個 A 類條文節點，不會自動通知任何情境卡「你的 primary_ids 對應的法規有更新版本」。

後果：條文改版後情境卡繼續引用舊版資訊，直到人工發現才修正。

建議：03_build_index.py 執行後，增加「情境影響掃描」步驟：比對 node version 與情境卡 primary_ids 所指節點的版本，若 version 更新，輸出警告清單（不自動修改）。

## 斷點 B4：caveats、flow 仍為人工新增

現狀：75 張情境卡中 18 張有 caveats、30 張有 flow。其餘約 57 張待補，屬「ongoing 工作」。

建議：caveats_gen（Sonnet）和 flow_gen（Sonnet）腳本是 _pipeline_config.py 已規劃但未實作的。補齊後可大幅縮短 ongoing 工作量，生成內容有 legal_ref_check（Opus）守門確保法源正確。

# 三、模型分配評估

_pipeline_config.py 的模型分配邏輯整體合理，以下為微調建議（所有 LLM 均透過 Claude Code 子代理執行，走訂閱配額，非 API 費用）：

| Stage | 現設定 | 建 議 | 理 由 |
| --- | --- | --- | --- |
| source_audit | Haiku | Haiku ✅ | 偵測截斷/頁殼，模式固定 |
| cross_topic | Opus | 先試 Sonnet | 母題目前只有 4 個，邊界清晰；先用 Sonnet 跑，flag 率 >15% 再升 Opus 複核，可省 60-70% 配額 |
| llm_review_A | Opus | Opus ✅ | A 類是最高位階，必須最強模型 |
| llm_review_BCD | Sonnet | Sonnet ✅ | B/C/D 類格式明確，Sonnet 已足夠 |
| retitle | Sonnet | Sonnet ✅ | 20 字硬上限 + 格式前綴，約束明確 |
| resummary | Sonnet | Sonnet ✅ | 三段式格式固定，50 字目標 |
| caveats_gen | Sonnet | Sonnet ✅ | 從條文提取結構化欄位，格式固定 |
| flow_gen | Sonnet | Sonnet（>8 問題升 Opus） | 有 schema 範本；超過 8 個問題節點建議改 Opus |
| legal_ref_check | Opus | Opus ✅ | 最關鍵品質關卡，必須最強模型 |

## 新增建議的 Stage

| 新 Stage | 建議模型 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| scenario_impact_scan（新） | Haiku | 比對 node version 與情境卡 primary_ids，純結構比對，不需語義理解 |
| related_suggest（選用） | Sonnet | 對無 related 的新節點，從 body 推薦 3-5 個候選關聯節點，標記為「建議」等人工確認 |
| parent_confidence（cross_topic 降階版） | Haiku → 升 Sonnet | 先用 Haiku 高信度確認（明確關鍵字命中 → pass），低信度才送 Sonnet，進一步降低配額消耗 |

# 四、資料夾結構建議

## 4.1　現存問題

### 問題一：LLM 批次中間產物散落，無統一歸宿

各 LLM 批次的 inputs/ + outputs/ 產物目前沒有統一目錄。_pipeline_config.py 的 proposals_dir 欄位所指位置不明確，可能散落在 05_scripts/ 旁邊。

### 問題二：00_source/ 內有配置檔

_manifest.csv 和 _skip.txt 屬配置檔（非原始文件），但住在理論上唯讀的 00_source/ 內，語義上有衝突。

### 問題三：05_scripts/ 混雜四類腳本，認知負荷高

- 標準管線（常跑）：01_extract.py / 02_parse.py / 03_build_index.py / 04_validate.py

- 管線控制（常跑）：_pipeline.py / _pipeline_config.py / _common.py

- 批次工具（按需）：_llm_review_*.py / _retitle_*.py ...

- 已完成使命的一次性工具：_cleanup_C_國內旅費.py / _fix_titles.py 等（不應再跑）

## 4.2　建議調整

### 05_scripts/ 子目錄重組

05_scripts/

├── pipeline/        ← 管線核心（常跑）

│   ├── _pipeline.py

│   ├── _pipeline_config.py

│   ├── _common.py

│   ├── 01_extract.py

│   ├── 02_parse.py

│   ├── 03_build_index.py

│   └── 04_validate.py

├── llm_stages/      ← LLM 批次工具（按需執行）

│   ├── _llm_review_build_batches.py / _apply.py

│   ├── _retitle_build_batches.py / _apply.py

│   ├── _resummary_build_batches.py / _apply.py

│   ├── _caveats_gen_build_batches.py  ← 待建

│   ├── _caveats_gen_apply.py          ← 待建

│   ├── _flow_gen_build_batches.py     ← 待建

│   └── _flow_gen_apply.py             ← 待建

├── audit/           ← 品質稽查

│   ├── _audit_scenario_sources.py

│   ├── _audit_neutrality.py

│   ├── _validate_scenarios_schema.py

│   ├── _link_check.py

│   └── _smoke_test.py

├── maintenance/     ← 維護工具（低頻）

│   ├── _backfill_source_url.py

│   ├── _normalize_tags.py

│   ├── _sync_data_version.py

│   └── _build_scenarios_manual.py

└── _archive/        ← 已完成使命的一次性工具

├── _cleanup_C_國內旅費.py

├── _fix_titles.py  ... (其他歷史工具)

### 新增 07_llm_workspace/（納入 .gitignore）

07_llm_workspace/

├── _retitle_proposals/

│   ├── inputs/

│   └── outputs/

├── _llm_review_proposals/

├── _caveats_proposals/

└── _flow_proposals/

### 情境來源清楚化（解決 1.3 兩個編輯點問題）

- 04_web/data/scenarios/*.json  →  唯一人工編輯點，加頁首備註說明

- 04_web/data/scenarios_manual.json  →  CI 產出物，加頁首 // AUTO-GENERATED — 請勿手改

# 五、新增 / 調整的檢查點建議

## 5.1　前段驗證（_pipeline.py --stages ingest 末尾，本地執行，非 CI）

| 新增檢查 | 工 具 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| N1：母題歸屬信心度 | Haiku → 升 Sonnet/Opus | 針對 cross_topic 階段，flag 信心度 < 80% 的歸屬，人工確認後才寫入 SSOT |
| N2：重複文件偵測 | _dedup_audit.py（待建，規則式） | 同 URL、高度相似 title、條次缺號，阻擋重複寫入 |
| N3：內容完整性 | _source_audit_build_batches.py（待建，Haiku） | 偵測截斷（PDF 抽取不完整）、純目次殘渣、頁殼重複 |

## 5.2　後段驗證強化（CI 步驟調整）

| 現有檢查 | 現狀 | 建議強化 |
| --- | --- | --- |
| _audit_scenario_sources.py | 只查 primary_ids 存在性 | 加 N4：版本新鮮度 — 若情境的 primary_ids 節點 version 落後超過 12 個月，輸出 warning（不阻擋） |
| _audit_neutrality.py | bigram 數字比對 | 現況已足夠，保持規則式不變 |
| 04_validate.py | E1-E11 / W1-W9 | 建議加 W10：孤立節點 — 無任何 related 且無任何 scenario primary_ids 指向，表示節點對使用者不可見 |

## 5.3　建議新增但目前無的保護

| 新規則 | 說 明 | 優先級 | 實作方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| N5：情境版本影響掃描 | node version bump 與情境 primary_ids 對應，輸出影響清單 | P1 | 03_build_index.py 後段加 warning 輸出 |
| N6：scenarios_manual.json 防手改 | CI 在 build 前比對是否比 scenarios/*.json 更新，是的話 exit 2 | P0 | CI yml 加前置步驟；scenarios_manual.json 加頁首 AUTO-GENERATED |
| N7：rate_table 數值一致性 | B 類節點 rate_table 數字與 body_plain 文字應一致 | P2 | 04_validate.py 加 W11 數值一致性警告 |

# 六、自動化升級路線（優先排序）

## P0：立即修（無需 LLM，低風險，可在本次 session 完成）

- 修 scenarios_manual.json 防手改：CI 加一步驟比對衝突，加頁首 AUTO-GENERATED 警告（解決斷點 1.3，N6）

- 明確唯一編輯點：scenarios/*.json 頁首加中文說明「新增情境請編輯此檔，勿改 scenarios_manual.json」

- _pipeline.py --list 補全：目前缺腳本的 stage 在 --list 時標記 [腳本未建]，避免呼叫到不存在的腳本

## P1：近期補建（需建新腳本，無 LLM 部分優先）

- 建立 _dedup_audit.py（規則式，無 LLM）：重複 URL、相似 title、條次缺號偵測，接入 ingest 群組

- 建立 _source_audit_build_batches.py + _apply.py（Haiku）：把現有 _source_audit.py 升批次版，接入 _pipeline.py

- 建立 _cross_topic_build_batches.py + _apply.py（先 Sonnet）：母題分類驗證

- N5 情境版本影響掃描：在 03_build_index.py 後段加 warning 輸出

## P2：中期補建（最高效益的 LLM 新功能）

- 建立 _caveats_gen_build_batches.py + _apply.py（Sonnet）：從 primary_ids 的條文自動生成 caveats，一次解決約 57 張情境卡缺 caveats 的問題，legal_ref_check Opus 把門

- 建立 _flow_gen_build_batches.py + _apply.py（Sonnet，複雜樹升 Opus）：Decision tree 自動生成，目前只有 40% 的卡有 flow

## P3：長期（架構性，可延後）

- 07_llm_workspace/ 統一 LLM 中間產物：搬移各 _*_proposals/ 到統一目錄，納入 .gitignore

- _pipeline.py --resume 恢復點機制：偵測已完成的 batch，中斷後可從斷點繼續

- 05_scripts/ 子目錄重組：把 _archive 工具歸檔，降低認知負荷

# 七、「中立角色」原則在自動化中的守門設計

這是本系統最重要的品質紅線。在新的自動化鏈條中，建議明確的三道守門：

| 關卡 | 機 制 | 驗 證 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 門1 | legal_ref_check（Opus） | 所有結論性陳述在 primary_ids 節點 body 中有字面依據；A>B>C>D 位階不可顛倒 |
| 門2 | neutrality_audit（規則式） | 無主觀判斷用語（「應該...」「不得...」脫離條文文義） |
| 門3 | human review level | LLM 生成 → review_level: llm精校（前端灰色標記）；人工確認後 → review_level: 人工（前端綠色標記） |

特別注意：flow_gen 的 conclusion.note 欄位最容易出現「寫了條文沒有的結論」。建議 flow_gen 的 prompt 明確限制：conclusion.note 只能引用條文原文，不得推論。若無法從條文找到對應文字，應留空而非補充說明。

# 八、一頁摘要

| 面向 | 現 況 | 建 議 |
| --- | --- | --- |
| 管線完整度 | 後段 CI 完整 / 前段全人工 | P0 統一入口（_pipeline.py --stages ingest），P1 補缺腳本 |
| 模型分配 | 架構合理，cross_topic Opus 可降階 | cross_topic 先試 Sonnet，配額留給 legal_ref_check Opus |
| 情境卡管理 | 兩個編輯點有資料遺失陷阱 | P0 修防手改 + 統一編輯點說明（N6 即修） |
| LLM 腳本缺位 | dedup / source_audit / cross_topic / caveats_gen / flow_gen 共 5 組未建 | P1 補 dedup + source_audit，P2 補 caveats_gen + flow_gen（最高效益） |
| 資料夾組織 | 05_scripts/ 混雜四類腳本，一次性工具未歸檔 | P3 歸檔 _archive（低緊急，可延後） |
| 中立性保護 | 三道守門已設計完整 | 確認 flow_gen prompt 限制 conclusion.note 只引原文 |
| 情境版本追蹤 | 法規改版後情境卡無自動通知 | P1 在 03_build_index.py 後段加 N5 影響掃描 warning |

## 待確認的討論議題

| # | 議 題 | 選 項 |
| --- | --- | --- |
| 1 | cross_topic 模型：現設 Opus，母題邊界清晰，是否先降 Sonnet？ | A. 維持 Opus（保守） B. 先試 Sonnet，flag 率 >15% 再升（建議） |
| 2 | P0 防手改：是否馬上動 CI 加 N6 scenarios_manual.json 衝突檢查？ | A. 立即加（低風險，約 10 分鐘） B. 下次改 scenarios 時再加 |
| 3 | P1-P2 優先序：先做 ingest 補齊，還是先做 caveats_gen？ | A. ingest 先（讓新文件流更順暢） B. caveats_gen 先（直接補充 57 張情境卡） |